Obec Úmyslovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2018 na nový chodník v obci Úmyslovice

1. Zadavatel:

Obec Úmyslovice  , Úmyslovice čp. 58, PSČ 29001, IČO 00239861

zastoupená starostkou obce Hanou Preislerovou

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

Vybudování nového chodníku o délce cca 280m a odstranění starého chodníku o délce cca 100m

Položkový rozpočet prací a materiálu dodá zadavatel na požádání.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Zahájení díla: 1.6.2018

Ukončení díla: 31.7.2018

Ukončením díla se rozumí: předání díla bez vad a nedodělků.

Místo plnění:obec Úmyslovice

4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

I.   základní údaje o uchazeči

II.  výše nabídkové ceny včetně DPH

III. doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo vzor smlouvy

s určením, která ustanovení jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

IV. reference o podobných prováděných akcích

V.  prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů); oprávnění k podnikání doložit v kopii

5. Platební podmínky:

Zadavatel poskytne maximálně 2 zálohy v průběhu díla do výše 70% celkových nákladů až po provedení příslušných prací. Konečná cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

Nabídku podává uchazeč bezplatně

V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá Pavel Burian

7. Podání nabídek

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku na Obecní úřad v Úmyslovicích ,  Úmyslovice čp. 58, PSČ 29001 do 27.4.2018 do 12 hod. v zalepené obálce, označené "Výzva – chodník Úmyslovice"

V Úmyslovicích  dne 26.3.2018

Hana Preislerová

.......................................

starostka obce